Оглавление

1. Введение	3

1.1. Наименование программы	3

1.2. Область применения	3

2. Основания для разработки	3

2.1. Документ-основание	3

3. Назначение разработки	3

3.1. Функциональное назначение	3

3.2. Эксплуатационное назначение	4

4. Требования к программе или программному изделию	4

4.1. Функциональные требования	4

4.1.1. Функции для роли «Соискатель»	4

4.1.2. Функции для роли «Работодатель»	5

4.1.3. Функции для роли «Администратор»	5

4.2. Нефункциональные требования	5

4.2.1. Требования к интерфейсу (UI/UX)	5

4.2.2. Требования к надежности и нагрузкам:	6

4.2.3. Требования к безопасности:	6

5. Требования к программной документации	6

6. Технико-экономические показатели	6

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	6

6.2. Сравнение с аналогами	7

7. Стадии и этапы разработки	7

8. Порядок контроля и приемки	8

8.1. Виды испытаний	8

8.2. Критерии приемки	9

9. Приложения	9

1. Введение

1.1. Наименование программы

Полное наименование: Информационная система «Платформа по поиску работы и найма».

Краткое наименование (рабочее название): «JobApp».

1.2. Область применения

Информационная система предназначена для автоматизации процесса взаимодействия между соискателями, работодателями и администраторами системы. Программа призвана облегчить поиск вакансий для пользователей и упростить подбор квалифицированных кадров для компаний.

2. Основания для разработки

2.1. Документ-основание

Разработка ведется на основании учебного плана дисциплины «Программная инженерия» в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии».

3. Назначение разработки

3.1. Функциональное назначение

Программа должна обеспечивать:

•	Регистрацию и ведение профилей соискателей и работодателей.

•	Создание, публикацию и фильтрацию вакансий и резюме.

•	Систему откликов и коммуникации (чат).

•	Модерацию контента и сбор статистики.

3.2. Эксплуатационное назначение

Система предназначена для работы через веб-интерфейс (браузер) и должна быть доступна пользователям с любым уровнем компьютерной грамотности.

4. Требования к программе или программному изделию

4.1. Функциональные требования

Система должна реализовывать следующий набор функций, сгруппированных по ролям пользователей:

4.1.1. Функции для роли «Соискатель»

- Регистрация и управление профилем: Регистрация по Email, создание и редактирование многосекционного резюме (личные данные, опыт, образование), загрузка фотографии.

- Поиск и фильтрация вакансий: Поиск по ключевым словам, фильтрация по городу, уровню зарплаты, графику работы.

- Отклики и коммуникация: Возможность откликнуться на вакансию, приложить сопроводительное письмо, отслеживать статусы откликов («Отправлено», «Просмотрено» и т.д.), получать приглашения от работодателей, общаться в чате после получения приглашения.

- Дополнительные сервисы: Настройка email-подписки на новые вакансии, платная услуга «Продвижение резюме».

4.1.2. Функции для роли «Работодатель»

- Регистрация и управление компанией: Регистрация профиля компании с последующей верификацией администратором.

- Управление вакансиями: Создание, редактирование, публикация и архивация вакансий.

- Работа с кандидатами: Просмотр списка откликнувшихся, доступ к базе резюме (в зависимости от тарифа), изменение статуса кандидата («Приглашён», «Отказ»).

- Платные услуги: Приобретение пакетов услуг для расширения функционала.

4.1.3. Функции для роли «Администратор»

- Модерация контента: Одобрение или отклонение новых вакансий, резюме и профилей компаний.

- Управление пользователями: Техническая поддержка, блокировка пользователей-нарушителей.

- Управление системой: Управление тарифными планами, просмотр статистики по ключевым метрикам.

4.2. Нефункциональные требования

4.2.1. Требования к интерфейсу (UI/UX)

• Адаптивная верстка (корректное отображение на ПК, планшетах и смартфонах).

• Поддержка современных браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge не ниже последних 3-х версий).

• Время отклика интерфейса на действия пользователя (кроме загрузки тяжелых файлов) – не более 2 секунд.

4.2.2. Требования к надежности и нагрузкам:

•	Система должна обеспечивать корректную одновременную работу нескольких пользователей (соискатель и работодатель) без потери данных.

•	Обеспечение сохранности данных при сбоях на стороне сервера (резервное копирование БД).

•	Система должна сохранять работоспособность при некорректных действиях пользователя.

4.2.3. Требования к безопасности:

•	Хранение паролей в защищенном виде.

•	Разграничение прав доступа (соискатель не может видеть интерфейс администратора).

- Система должна обеспечивать защиту персональных данных пользователей в соответствии с ФЗ-152 и использовать протокол HTTPS для передачи данных.

5. Требования к программной документации

Состав программной документации должен включать:

•	Техническое задание: текущий документ.

•	Пояснительная записка: описание архитектуры, выбранных технологий и структуры базы данных.

•	Руководство пользователя: краткая инструкция по основным сценариям.

6. Технико-экономические показатели

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Экономический эффект достигается за счет:

•	Сокращения времени работодателей на первичный подбор кандидатов (благодаря фильтрам и системе статусов).

•	Централизации взаимодействия (встроенный чат исключает необходимость переключаться между почтой и мессенджерами).

•	Автоматизации процесса модерации через интерфейс администратора.

6.2. Сравнение с аналогами

В отличие от крупных агрегаторов (hh.ru, Superjob), данная платформа фокусируется на студентах и выпускниках без опыта работы, что снижает порог входа для пользователей.

7. Стадии и этапы разработки

Разработка ведется по итеративной модели, что позволяет гибко вносить изменения и демонстрировать промежуточные результаты на каждом этапе заказчику.

Этап 1. Анализ и проектирование

- Сбор и уточнение требований, анализ аналогов.

- Проектирование структуры базы данных (ER-диаграмма).

- Прототипирование пользовательского интерфейса (макеты UI/UX).

- Утверждение минимально жизнеспособного продукта (MVP) и базового функционала.

Этап 2. Разработка ядра системы

- Реализация серверной части и API.

- Настройка базы данных, системы авторизации и регистрации пользователей.

- Реализация базовых функций личного кабинета соискателя (профиль, резюме, поиск вакансий).

Этап 3. Наращивание функционала и интеграция

- Разработка личного кабинета работодателя и системы управления вакансиями.

- Реализация механизма откликов на вакансии и встроенного чата.

- Разработка панели администратора.

- Интеграция всех компонентов и платных услуг.

Этап 4. Тестирование и стабилизация

- Проведение функционального и нагрузочного тестирования.

- Исправление выявленных ошибок и доработка по результатам тестирования.

- Подготовка к развёртыванию на сервере и финальное тестирование.

Этап 5. Приемка и передача в эксплуатацию

- Демонстрация работы системы заказчику.

- Проведение приемо-сдаточных испытаний по сквозному сценарию, описанному в п. 8.1

- Передача сопроводительной документации и доступов.

- Срок завершения: май 2026.

8. Порядок контроля и приемки

8.1. Виды испытаний

•	Функциональное тестирование: проверка соответствия всех функций пункту 4.1 данного ТЗ.

•	Приемо-сдаточные испытания: демонстрации сквозного сценария: Регистрация работодателя -> Публикация вакансии -> Регистрация соискателя -> Поиск этой вакансии -> Отклик -> Просмотр отклика работодателем

8.2. Критерии приемки

Работа считается выполненной при условии:

•	Корректного выполнения всех функциональных требований.

•	Отсутствия критических ошибок, приводящих к остановке сервиса.

•	Наличия полного комплекта программной документации (согласно разделу 5).

9. Приложения

Нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование системы:

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) — в части регулирования трудовых отношений и интеллектуальной собственности (вакансии, резюме, платные услуги).